## Slide 1
Технологии разработки
программного обеспечения
Лектор:
Махров Станислав Станиславович,
доцент кафедры МКиИТ,
кандидат технических наук
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020

## Slide 2
Введение
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Технология разработки программного обеспечения (ТРПО) – это совокупность процессов и методов создания программного продукта.
Программная инженерия - это систематизированный подход к профессиональной разработке, внедрению, сопровождению и изъятию из использования ПО.
Такой систематизированный подход должен помогать повышать качество и производительность разработки ПО (К&П).

## Slide 3
Качество и производительность разработки ПО
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Качество и производительность разработки ПО зависит от:
квалификации (умения) людей, участвующих в разработке ПО;
качества процессов организации работы специалистов, которые используют для выполнения различных задач проекта;
возможностей используемых программных средств разработки (инструментов).

## Slide 4
Типы программных систем
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Системы работающие только с людьми
  например: информационные системы организаций – используются людьми для ввода, хранения поиска и отображения информации;
Системы работающие с людьми и внешними техническими устройствами:
  например: информационные системы соревнований.
Системы работающие с внешними техническими устройствами
  встроенные системы реального времени – встраиваются в технические устройства для выполнения управления ими.

## Slide 5
Процесс разработки ПО
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Процесс разработки ПО
является базовым процессом и его целью является создание высококачественного программного продукта.
определяет то, какие задачи должны решаться в проекте и в каком порядке они должны выполняться.
Ограничивает свободу выполнения проекта, таким образом, что «кратчайшим» путем (или даже наиболее эффективным) перейти от требований потребителя к ПО, которое им удовлетворяет
Данный процесс направляет проект и существенно влияет на полученные результаты.

## Slide 6
Жизненный цикл ПО
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Жизненный цикл ПО -это период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.
Этот цикл включает процесс построения и развития ПО:
Выявление и спецификация требований.
Анализ
Проектирование (+прототипирование + user experience).
Кодирование (+отладка)
Тестирование (Unit-тесты, BDD-тесты, Интеграц. тестирование, LoadTests + Vulnerabilities tests* + Infrastructure Tests)
Передача заказчику (Требования + user experience)
Сопровождение
Развитие

## Slide 7
Модели процессов разработки ПО
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Модель процесса (МП) описывает обобщенный процесс, и обычно включает:
набор этапов, на которые должен быть разделен процесс;
порядок, в котором эти процессы должны выполняться;
разные ограничения и условия на выполнение этих этапов.

## Slide 8
Модели процессов разработки ПО
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Основное предположение для модели процесса заключается в том, что в тех ситуациях, когда данная модель является применимой, ее использование в качестве процесса проекта позволит:
уменьшить расходы,
повысить качество,
уменьшить время разработки,
а также принести другие выгоды.
Модель процесса предоставляет общие методические указания для разработки подходящего процесса выполнения проекта.

## Slide 9
Основные модели разработки ПО
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Модель водопада
Agile (Гибкая разработка).
Прототипирование
Итеративная разработка
Rational Unified Process
Модель временных ящиков

## Slide 10
Модель водопада
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Модель водопада (англ. waterfall model, иногда переводят как модель «Водопад»), каскадная модель
— модель процесса разработки программного обеспечения, в которой процесс разработки выглядит как поток, последовательно проходящий фазы анализа требований, проектирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки.

## Slide 11
Преимущества модели водопада
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Основным преимуществом является простота реализации;
Получение полной и согласованной документации на каждом этапе;
Легкость определения сроков и затрат на проект;
Простота администрирования ходом выполнения проекта (каждый этап завершается и создается его результат, некоторое количество денег передается потребителем разрабатывающей организации).

## Slide 12
Недостатки модели водопада
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Предполагается, что требования к разрабатываемой системе м.б. неизменными (заморожены) до начала проектирования.
Замораживание требований обычно требует выбора технического обеспечения (т.к. это составляет часть спецификации требований).
Вызывает подход «большого взрыва» - полное ПО предоставляется за один раз, в конце разработки.
Поощряется «раздувание требований».
Данная модель является управляемой документами, что требует создание формального документа в конце каждого этапа.

## Slide 13
Agile (Гибкая методология разработки)
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Гибкая методология разработки (англ. Agile software development), agile-методы — обобщающий термин для целого ряда подходов и практик, основанных на ценностях Манифеста гибкой разработки программного обеспечения и 12 принципах, лежащих в его основе.

## Slide 14
Agile (Гибкая методология разработки)
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Представляет набор подходов к разработке ПО, использующих
итеративную разработку;
динамическое формирование требований;
обеспечение их реализации путем постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля.
Начали создаваться с начала 90-х годов в ответ на требование детального документирования и бюрократические процессы других подхода ( в особенности модели водопада).

## Slide 15
Agile Manifesto (основные принципы 1)
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей клиента, благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного обеспечения.
Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки.
Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев.
На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе.
Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им.
Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды.

## Slide 16
Agile Manifesto (основные принципы 2)
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Работающий продукт — основной показатель прогресса.
Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно.
Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта.
Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима.
Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд.
Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы.

## Slide 17
Ценности
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
Сотрудничество с клиентом важнее согласования условий контракта.
Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

## Slide 18
Методологии, придерживающиеся Agile
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
SCRUM
Agile Modeling
DSDM
OpenUP
Экстремальное программирование
Feature driven development
Agile Unified Process (AUP)
Agile Data Method
Essential Unified Process (EssUP).
Getting Real
Lean software development

## Slide 19
Методология SCRUM
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
SCRUM - это одна из методологий модели разработки программного обеспечения Agile. Также это метод управления проектами.
Следует различать SCRUM и Agile.
SCRUM используется как в сфере разработки ПО, так и в других производственных отраслях.
Кроме управления проектами по разработке ПО, SCRUM может также использоваться в работе команд поддержки программного обеспечения, как подход к управлению разработкой и сопровождению программ, а также в ремонте.

## Slide 20
Методология SCRUM
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
SCRUM (SCRibing Unified Methodology или SCRapbooking Unified Methodology или Sprint Continuous Rugby Unified Methodology)
— набор принципов, ценностей, политик, ритуалов, артефактов, на которых строится процесс SCRUM-разработки, позволяющий в жестко фиксированные и небольшие по времени итерации, называемые спринтами (англ. sprints), предоставлять конечному пользователю работающий продукт с новыми бизнес-возможностями, для которых определен наибольший приоритет.

## Slide 21
Артефакты SCRUM
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Диаграмма сгорания задач (Burndown chart)
Project backlog
Sprint backlog
Sprint goals
User Story
Abnormal Termination
Story Points ~ Ideal days
Sprint Story Tasks
Definition of Done, DoD
Velocity

## Slide 22: Create method of sum
Ideal days: 1.5
TD
  Method should perform of two or many arguments
  Method should return one value of sum
Acceptance Criteria
  Method works
  Unit-tests passed
  BDD tests passed
  Demo to the team!

## Slide 23
Доска SCRUM
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020

## Slide 24
Основной workflow SCRUM
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Sprint (2-3) недели
Spring planning (+Spring pre-planning)
Daily scrum (stand up)
Sprint Middle Review (Grooming)*
Demo
Sprint Review*
Sprint Retrospective

## Slide 25
Основные роли Scrum
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
Scrum master - проводит совещания (Scrum meetings) следит за соблюдением всех принципов SCRUM, разрешает противоречия и защищает команду от отвлекающих факторов. Данная роль не предполагает ничего иного, кроме корректного ведения процесса SCRUM. Таким образом менеджер-мастер SCRUM есть сервант-лидер (Servant Leader) команды.
Product Owner — представляет интересы конечных пользователей и других заинтересованных в продукте сторон.
Development Team - команда разработки.
Также есть дополнительные роли, например, Users или Stakeholders — последние - лица, которые инициируют проект (бизнес-заказчики) и для кого проект SCRUM будет приносить выгоду. Они вовлечены в схватку только во время обзорного совещания по спринту (Sprint Review).

## Slide 26
Состав команды разработки
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020
TeamLead
Developers
DevOps
SQA

## Slide 27
Спасибо
за
Внимание!
Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, 2020